# PHẦN 1: HAI PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC RETROSPECTIVE (60 PHÚT)

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls: Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Mở đầu (Set the Stage) - 5 phút | Nhắc mục đích họp và đưa ra quy tắc bảo mật thông tin nội bộ để tạo an toàn tâm lý. | Nhắc mục đích họp và đưa ra quy tắc bảo mật thông tin nội bộ để tạo an toàn tâm lý. |
| Bước 2: Thu thập dữ liệu (Gather Data) - 15 phút | Thành viên viết thẻ ẩn danh vào 3 cột: Bắt đầu làm (Start), Dừng làm (Stop), Tiếp tục làm (Continue). | Thành viên viết thẻ ẩn danh vào 4 cột: Thích (Liked), Học được (Learned), Thiếu (Lacked), Thèm muốn (Longed for). |
| Bước 3: Tạo thấu hiểu (Generate Insights) - 15 phút | Gom các thẻ thành nhóm chủ đề (Theme), thảo luận để tìm nguyên nhân gốc rễ của từng nhóm. | Gom các thẻ thành nhóm chủ đề (Theme), thảo luận để tìm nguyên nhân gốc rễ của từng nhóm. |
| Bước 4: Quyết định hành động (Decide What to Do) - 15 phút | Bỏ phiếu chọn vấn đề ưu tiên và chốt tối đa 1 đến 2 hành động cải tiến cụ thể. | Bỏ phiếu chọn vấn đề ưu tiên và chốt tối đa 1 đến 2 hành động cải tiến cụ thể. |
| Bước 5: Bế mạc (Close) - 10 phút | Tổng kết hành động cải tiến, phân công người theo dõi và thu thập phản hồi về buổi họp. | Tổng kết hành động cải tiến, phân công người theo dõi và thu thập phản hồi về buổi họp. |

## PHẦN 2: SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung ngay vào hành động nên dễ bỏ qua các bài học kinh nghiệm và nguyên nhân sâu xa. | Có cột Learned và Lacked giúp khai thác sâu điều học được và những thiếu sót về quy trình, thuật ngữ. | 2 thành viên muốn chia sẻ về trải nghiệm; thành viên mới chưa hiểu thuật ngữ (O-04). |
| Chuyển thành hành động | Chuyển trực tiếp và nhanh chóng từ ý kiến sang các hành động Bắt đầu / Dừng lại cụ thể. | Cần thêm một bước phân tích từ cột Lacked / Longed for để quy đổi thành hành động cụ thể. | 5/7 thành viên muốn buổi họp tập trung mạnh vào hành động cải tiến cụ thể. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Cấu trúc đơn giản, đi nhanh nhưng có thể gây áp lực cho thành viên mới khi phải đề xuất hành động ngay. | Cột Learned và Lacked giúp thành viên mới dễ trải lòng mà không sợ bị đánh giá; gói gọn trong 60 phút. | 1 người rời họp sau 45 phút; thành viên mới ít phát biểu (điểm an toàn tâm lý 2,8/5). |

## PHẦN 3: LỰA CHỌN VÀ THỰC HÀNH

### 1. Lựa chọn phương án và lý do

Tôi chọn Phương án B (4Ls).

Lý do là kỹ thuật 4Ls cung cấp khung Learned và Lacked giúp thành viên mới và người ít phát biểu dễ dàng chia sẻ khó khăn về thuật ngữ cũng như bài học kinh nghiệm trong môi trường an toàn tâm lý thấp (2,8/5), đồng thời vẫn bảo đảm hoàn thành phần thu thập ý kiến trong 45 phút đầu trước khi có thành viên phải rời đi.

Đánh đổi: Nhóm phải chấp nhận dành thêm thời gian ở bước tạo thấu hiểu để quy đổi các ý kiến từ cột Lacked/Longed for thành hành động thực thi, thay vì đi thẳng vào hành động ngay như Start–Stop–Continue.

### 2. Thẻ mẫu và Gom nhóm (Theme)

Thẻ 1 (Cột Lacked): "Kênh thông báo quy tắc chuyển người thay đổi đột ngột và thiếu tập trung."

Thẻ 2 (Cột Learned): "Pairing giúp tìm ra và khắc phục lỗi kỹ thuật nhanh hơn."

Thẻ 3 (Cột Longed for): "Tài liệu giải thích rõ ràng các thuật ngữ nghiệp vụ ngay từ đầu Sprint."

Tên nhóm chủ đề (Theme): Chuẩn hóa giao tiếp và tài liệu nghiệp vụ nội bộ

### 3. Hành động cải tiến (Improvement cho Sprint 14)

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo và cập nhật tài liệu thuật ngữ chung trên trang làm việc nhóm; mọi thay đổi quy tắc phải thông báo công khai trên kênh chung thay vì nhắn riêng. | Developers và bộ phận CSKH | Ngày 2 của Sprint 14 | Tài liệu thuật ngữ được lưu trên trang chung và thông báo cập nhật quy tắc được gửi vào kênh chung của nhóm. |

### 4. Xử lý phản hồi sản phẩm O-05

Phản hồi O-05 (Chủ cửa hàng hài lòng với nút báo câu trả lời sai; CSKH lo 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn) là phản hồi về tính năng sản phẩm và vận hành. Scrum Master sẽ chuyển toàn bộ thông tin O-05 cho Product Owner để xem xét, làm rõ nguyên nhân nghiệp vụ và đưa vào Product Backlog tinh chỉnh trong kỳ Refinement tiếp theo.